# Informe individual de avance · Fase 2

Duoc UC · Escuela de Informática y Telecomunicaciones · Ingeniería en Informática · Capstone (APT122) · Sede Padre Alonso de Ovalle

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Estudiante | Joaquín González |
| Proyecto | SignIA, traductor de Lengua de Señas Chilena (LSCh) a texto y voz |
| Equipo | Khaeil Parga (Product Owner), Franco Duarte (Scrum Master), Joaquín González (Developer) |
| Rol individual | Developer con foco en pruebas y control de calidad (QA) |
| Período | Fase 2, Sprints 3 a 8 (corte al 21 de octubre de 2026) |
| Evidencia grupal de referencia | Documentación ágil Fase 2 (carpeta Fase 2 / Evidencias Proyecto del repositorio Capstone) |

## 1. Rol y responsabilidades

En el equipo Scrum participo como Developer, y el plan de trabajo de la Fase 1 me asignó la línea de Calidad de Software (QA). Mis responsabilidades documentadas son:

| Sprint | Tema | Mi participación |
| --- | --- | --- |
| 2. Arquitectura y diseño | Plan de pruebas inicial | Responsable de la tarea T2.8 |
| 3. Entorno base y captura de video | Registro, plan de pruebas y pruebas manuales | Responsable de T3.7, T3.9 y T3.10 |
| 4. Modelo de reconocimiento (IA) | Validación de la versión publicada | Responsable de T4.9 |
| 6. Texto ↔ voz y accesibilidad | Voz a texto, alto contraste y datos persistentes | Responsable junto a Franco Duarte |
| 7. Integración y pruebas unitarias | Suite de pruebas unitarias e informe de avance | Responsable principal (HU-20) |
| 8. Testing, ajustes y entrega | Validación con usuarios reales | Responsable junto a Khaeil Parga (HU-21) |

## 2. Resumen del avance

En los Sprints 3 y 4 mis tareas se concentraron en dejar el sistema verificable: corregir los defectos de la versión 1.0 que afectaban al usuario, crear la base de pruebas del proyecto y preparar la validación en distintos navegadores y dispositivos. El plan de pruebas, que había quedado pendiente en el Sprint 2, se cerró en el Sprint 3.

| ID | Tarea | HU | Estimación | Estado documentado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T2.8 | Plan de pruebas inicial | HU-20 | 4 h | Por hacer en el Sprint 2; se retomó y cerró en T3.9 |
| T3.7 | Corregir el formulario de registro, mostrar confirmación y botones visibles | HU-10, HU-16 | 2 h | Hecho |
| T3.9 | Plan de pruebas inicial y primeras pruebas unitarias (tests/) | HU-20 | 4 h | Hecho |
| T3.10 | Probar captura y predicción en Chrome y Edge | HU-03 | 3 h | En curso |
| T4.9 | Probar la URL pública desde otro equipo y un celular | HU-19 | 3 h | Por hacer (depende de publicar la app, T4.8) |

Horas estimadas en los Sprints 3 y 4: 12 h. Horas reales registradas: [COMPLETAR: horas reales por tarea].

## 3. Aportes concretos

### 3.1 Corrección del registro y de la interfaz de acceso (T3.7)

La prueba de humo de la versión 1.0 detectó que el registro no mostraba una confirmación clara y que los botones de los formularios de acceso tenían texto casi invisible en el tema oscuro. Corregí el formulario para que muestre el mensaje de éxito, limpie los campos y deje los botones legibles. Este cambio cubre los criterios de las historias HU-10 (registro) y HU-16 (interfaz consistente), y quedó incluido en el guion de la demostración del Sprint 3.

### 3.2 Plan de pruebas y suite de pruebas unitarias (T3.9)

Creé la carpeta tests/ con las primeras pruebas unitarias del proyecto. Se ejecutan con python -m unittest discover -s tests -v y cubren contraseñas, armado de la frase, carga del modelo y procesamiento de video. Al corte, el backlog registra 9 pruebas para la historia HU-20. Quedan por cubrir la extracción de landmarks y la persistencia de datos, que son parte de los criterios de HU-20 y se abordan en el Sprint 7.

Resultado de la última ejecución de la suite: [COMPLETAR: pegar la salida de unittest o una captura].

### 3.3 Pruebas manuales en navegador y dispositivos (T3.10 y T4.9)

La captura de cámara desde el navegador (HU-03) es el cambio de arquitectura más importante de la Fase 2, y no se puede validar solo con pruebas automáticas: depende del navegador, de los permisos y de la red. Por eso preparé el registro de pruebas manuales de la sección 4.3, que ejecuto en Chrome y Edge (T3.10) y, una vez publicada la app, desde otro equipo y un celular (T4.9).

## 4. Gestión de calidad (QA)

### 4.1 Estrategia de pruebas

| Nivel | Qué se verifica | Cómo | Criterio de aprobación |
| --- | --- | --- | --- |
| Unitario | Contraseñas, frase, modelo, landmarks y persistencia | unittest en tests/ | Todas las pruebas pasan antes de integrar a main |
| Integración | Registro, inicio de sesión, traductor y panel de administración | Recorrido manual del guion de demostración | Sin errores críticos |
| Sistema (navegador) | Cámara del navegador, predicción y voz | Chrome, Edge, otro equipo y celular | Seña detectada en menos de 1 s |
| Modelo | Accuracy, F1 por clase y matriz de confusión | ml/evaluate_model.py y evaluación con una persona nueva | Accuracy ≥ 90 % y F1 macro ≥ 0,85 |
| Usabilidad | Satisfacción de usuarios reales | Prueba con usuarios y cuestionario de 1 a 5 | Promedio ≥ 4 |
| Seguridad básica | Hash de contraseñas, credenciales por defecto, token de sesión | Revisión y regresión sobre los hallazgos de la versión 1.0 | Sin credenciales por defecto ni token expuesto |

La Definition of Done del proyecto exige que el código esté revisado por otro integrante, cumpla sus criterios de aceptación y se pruebe sin errores críticos. Mi trabajo es verificar esos puntos antes de cada Sprint Review.

### 4.2 Trazabilidad entre historias y pruebas

| HU | Qué se prueba | Evidencia o estado |
| --- | --- | --- |
| HU-01 | Instalación reproducible en Python 3.10 | Caso 1 de la prueba de humo, aprobado |
| HU-03 | Captura de cámara desde el navegador | En curso (T3.10); falta probar en la nube |
| HU-04, HU-06 | Métricas del modelo | Línea base: accuracy 98,7 % y F1 macro 0,987; falta la evaluación con una persona nueva |
| HU-10, HU-11 | Registro e inicio de sesión | T3.7 hecha; regresión en cada sprint |
| HU-12 | Contraseñas con sal y administrador inicial desde secretos | Cubierto por pruebas unitarias de contraseñas |
| HU-19 | App publicada y accesible desde otro dispositivo | Pendiente (T4.9) |
| HU-20 | Suite de pruebas unitarias | En curso, 9 pruebas |
| HU-21 | Validación con usuarios reales | Sprint 8 |

### 4.3 Registro de pruebas manuales en navegador

| # | Caso | Resultado esperado | Chrome | Edge | Otro equipo | Celular |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Registrar un usuario nuevo | Mensaje de éxito y formulario limpio | [COMPLETAR] | [COMPLETAR] | [COMPLETAR] | [COMPLETAR] |
| 2 | Iniciar sesión | Abre el traductor sin token visible en la URL | [COMPLETAR] | [COMPLETAR] | [COMPLETAR] | [COMPLETAR] |
| 3 | Encender la cámara del navegador | El navegador pide permiso y muestra la imagen | [COMPLETAR] | [COMPLETAR] | [COMPLETAR] | [COMPLETAR] |
| 4 | Hacer una seña del vocabulario | Seña detectada con su nivel de confianza en menos de 1 s | [COMPLETAR] | [COMPLETAR] | [COMPLETAR] | [COMPLETAR] |
| 5 | Escuchar la frase | Se reproduce el audio (requiere Internet) | [COMPLETAR] | [COMPLETAR] | [COMPLETAR] | [COMPLETAR] |

### 4.4 Hallazgos de la versión 1.0 y su seguimiento

La prueba de humo del 4 de octubre de 2026 dejó ocho hallazgos para el backlog. Este es el seguimiento desde QA:

| Hallazgo | Tipo | HU | Seguimiento |
| --- | --- | --- | --- |
| Botones blancos con texto casi invisible en el tema oscuro | UX/UI | HU-16 | Corregido en T3.7 |
| Sin mensaje de éxito claro tras el registro | UX/UI | HU-10, HU-17 | Corregido en T3.7 |
| Token de sesión expuesto en la URL | Seguridad | HU-11, HU-12 | Verificar en la regresión de seguridad |
| Contraseñas con SHA-256 sin sal y cuenta admin/admin123 | Seguridad | HU-12 | Corregido en T3.8 (hash con sal y administrador desde secretos) |
| Estadísticas de predicciones vacías | Error | HU-14 | Corregido; verificar en la regresión |
| La cámara se abre en el servidor y no sirve en la nube | Arquitectura | HU-03 | Resuelto en T3.5; falta probar en la nube |
| Advertencia de scikit-learn por nombres de columnas | Calidad | HU-20 | Pendiente de revisar |
| El 98,7 % usa fotogramas de las mismas personas | IA | HU-05, HU-06 | Script de evaluación por persona listo (T4.4); falta capturar con el equipo |

Un punto que destaco como QA: las métricas actuales del modelo son optimistas, porque los fotogramas de entrenamiento y de prueba vienen de la misma sesión. La métrica que usaré para decidir si el modelo está listo es la precisión con una persona que no participó en el entrenamiento.

## 5. Impedimentos y riesgos

| ID | Descripción | Impacto | Estado y acción |
| --- | --- | --- | --- |
| IMP-06 | La cámara del navegador no se pudo probar con una persona real desde el entorno de desarrollo | Medio | Abierto. Prueba manual del equipo en Chrome y Edge (T3.10) |
| IMP-07 | Publicar en Streamlit Cloud requiere la cuenta de GitHub del equipo | Medio | Abierto, a cargo de Franco Duarte. Bloquea T4.9 |
| Riesgo | Poca disponibilidad del equipo por otras asignaturas | Medio | Sprints con objetivos acotados y registro de impedimentos |

## 6. Competencias del perfil de egreso puestas en práctica

| Competencia e indicador | Evidencia |
| --- | --- |
| Pruebas de certificación · 1.1 Diseña pruebas de validación | Plan de pruebas y estrategia por niveles (secciones 4.1 y 4.2) |
| Pruebas de certificación · 1.2 Aplica pruebas de validación | Suite tests/ (T3.9) y pruebas en navegadores (T3.10 y T4.9) |
| Pruebas de certificación · 1.3 Desarrolla mejoras a partir de los resultados | Corrección del registro y de los botones a partir de la prueba de humo (T3.7) |
| Gestión de proyectos · 2.2 Controla proyectos | Seguimiento de hallazgos e impedimentos (IMP-06) y verificación de la Definition of Done |
| Desarrollo de software · 4.2 Integra componentes | Pruebas de integración entre registro, sesión, modelo y voz |

## 7. Plan para los sprints siguientes

| Sprint | Mi foco de calidad | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| 5 | Regresión manual sobre la nueva interfaz (HU-16 y HU-17) | Lista de defectos de UI registrada en el backlog |
| 6 | Alto contraste (HU-18), voz a texto (HU-23) y persistencia en MotherDuck (HU-26) | Verificación de contraste y pruebas de persistencia |
| 7 | Completar la suite unitaria de HU-20 (landmarks, modelo y persistencia) | Suite ejecutable y resultados en el informe de avance de la Fase 2 |
| 8 | Validación con usuarios reales (HU-21) y corrección de errores críticos | Satisfacción promedio ≥ 4 e informe final |

## 8. Evidencias asociadas

Todas las rutas son relativas a Fase 2 / Evidencias Proyecto / Evidencias de documentación.

- sprints/sprint-3/sprint-3.md: Sprint Backlog, burndown y dailies del Sprint 3 (T3.7, T3.9, T3.10).

- sprints/sprint-3/prueba_version_1_0.md: prueba de humo y hallazgos para el backlog.

- sprints/sprint-4/sprint-4.md y sprints/sprint-4/metricas_modelo.md: tarea T4.9 y métricas del modelo.

- 02_backlog/product_backlog.md: historias HU-10, HU-16, HU-19, HU-20 y HU-21 con sus criterios.

- 05_impedimentos/registro_de_impedimentos.md: IMP-06 e IMP-07.

- Código y pruebas: carpeta tests/ del repositorio de la aplicación. [COMPLETAR: enlace a los commits de T3.7 y T3.9]