# Autoevaluación · Fase 2

Duoc UC · Ingeniería en Informática · Capstone (APT122) · Proyecto SignIA

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Estudiante | Joaquín González |
| Rol en el proyecto | Developer con foco en pruebas y control de calidad (QA) |
| Agente evaluativo | Autoevaluación (formativa, sin ponderación en la nota) |
| Período evaluado | Fase 2, Sprints 3 y 4 (corte al 21 de octubre de 2026) |

Esta autoevaluación usa las mismas categorías de la rúbrica de la Fase 1. Para cada indicador marqué el nivel que corresponde a mi trabajo y lo justifiqué con evidencias del repositorio.

| Categoría | % de logro | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Completamente logrado | 100 % | Logro destacado en todos los aspectos del indicador |
| Logrado | 60 % | Logro en los elementos básicos; las omisiones no impiden ser considerado competente |
| Logro incipiente | 30 % | Omisiones o errores importantes que no evidencian los elementos básicos |
| No logrado | 0 % | Ausencia o logro incorrecto de lo evaluado |

## 1. Autoevaluación por indicador

| N° | Indicador | Nivel | Justificación y evidencia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cumple las tareas que le asignaron en el Sprint Backlog | Logrado | T3.7 y T3.9 figuran como hechas; T3.10 está en curso y T4.9 sigue pendiente porque depende de que se publique la aplicación (sprint-3.md, sprint-4.md) |
| 2 | Diseña y aplica pruebas de validación de la solución | Logrado | Plan de pruebas y suite tests/ con 9 pruebas (HU-20). Falta cubrir landmarks y persistencia, y ejecutar el registro de pruebas manuales en navegadores |
| 3 | Desarrolla mejoras a partir de los resultados de las pruebas | Logrado | Los hallazgos de la prueba de humo sobre el registro y los botones se corrigieron en T3.7. Quedan hallazgos por verificar en la regresión (token en la URL y advertencia de scikit-learn) |
| 4 | Aplica la metodología Scrum (dailies, scrumboard, burndown, review y retrospectiva) | Logro incipiente | Participé en la planificación y en las retrospectivas, pero mis filas del registro de dailies del Sprint 3 están en blanco y no registré mis horas reales |
| 5 | Gestiona impedimentos y dependencias | Logrado | IMP-06 está registrado a mi nombre con una acción definida, y identifiqué la dependencia entre T4.9 y la publicación (IMP-07) |
| 6 | Documenta sus evidencias con trazabilidad | Logrado | El informe individual relaciona cada historia (HU-01 a HU-21) con su prueba y su estado. Falta enlazar los commits y adjuntar los resultados de ejecución |
| 7 | Colabora y se comunica con el equipo | Logrado | Reporto hallazgos asociados a una historia de usuario para que el Product Owner los priorice. [COMPLETAR: evidencia concreta, por ejemplo un comentario o un issue] |
| 8 | Contribuye a que el producto cumpla las métricas de calidad definidas | Logro incipiente | La línea base del modelo es 98,7 % de accuracy, pero aún no hay evaluación con una persona nueva, ni medición del tiempo de respuesta, ni prueba en la nube |
| 9 | Reflexiona sobre su desempeño y define mejoras concretas | Logrado | El diario de reflexión identifica dificultades y fija compromisos con plazo (dailies al día, casos de prueba antes del despliegue, suite antes de cada integración) |

Resumen: 6 indicadores en nivel Logrado y 2 en Logro incipiente. No marqué ninguno como Completamente logrado porque las pruebas con navegadores reales y con una persona nueva todavía no tienen resultados.

## 2. Fortalezas

- Diseño del plan de pruebas y trazabilidad entre historias de usuario y pruebas.

- Mirada crítica sobre las métricas: detecté que el 98,7 % es optimista y que la métrica que decide es la evaluación con una persona nueva.

- Capacidad de convertir los hallazgos de una prueba en correcciones concretas, como en T3.7.

## 3. Aspectos por mejorar

- Registro diario de avance (dailies y horas reales), que es lo que más me resta en el indicador 4.

- Ejecutar a tiempo las pruebas en navegadores y dispositivos (T3.10 y T4.9), para no acumular validaciones al final.

- Medir el rendimiento con datos (tiempo entre la seña y el texto) y no con impresiones.

## 4. Plan de mejora

| Acción | Indicador relacionado | Plazo |
| --- | --- | --- |
| Completar mi fila de dailies al cierre de cada día y registrar horas reales | 4 | Desde el sprint actual |
| Ejecutar el registro de pruebas manuales en Chrome y Edge, y desde otro equipo y celular | 2, 8 | Antes de la Sprint Review del Sprint 4 |
| Evaluar el modelo con una persona nueva y registrar la medición del tiempo de respuesta | 8 | Sprint 7 |
| Completar la suite unitaria con landmarks y persistencia | 2 | Sprint 7 |
| Enlazar commits y resultados de ejecución en el informe individual | 6 | Sprint 7 |